وثيقة متطلبات الأعمال

Business Requirements Document

منصة تعليمية رقمية

مكتبة تعليمية • بنك أسئلة • امتحانات سابقة • حصص مباشرة ومسجلة • تواصل تعليمي

| يُحدد لاحقاً | اسم المشروع |
| --- | --- |
| BRD-EDU-001 | معرّف الوثيقة |
| 1.0 — مسودة للمراجعة | الإصدار |
| 11 أكتوبر 2026 | التاريخ |
| يُحدد لاحقاً | العميل / الجهة المالكة |
|  | إعداد |

الغرض من الوثيقة

توحيد فهم العميل وفريق التنفيذ حول أهداف المنصة ونطاقها وقيمتها ومتطلبات الأعمال والأولويات، قبل الانتقال إلى وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS) والتصميم الفني.

سجل الوثيقة	2

1. الملخص التنفيذي	2

2. خلفية المشروع والمشكلة	2

2.1 المشكلة التي يعالجها المشروع	2

3. أهداف الأعمال	2

4. أصحاب المصلحة والمستخدمون	3

5. نطاق المشروع	3

5.1 ضمن النطاق المبدئي	3

5.2 ضمن نطاق مرحلي لاحق / مشروط	3

5.3 خارج النطاق ما لم يعتمد لاحقاً	3

6. المتطلبات التجارية / قدرات الأعمال	4

7. رحلات الاستخدام الرئيسية	4

7.1 رحلة الطالب	4

7.2 رحلة المعلم	4

7.3 رحلة إدارة المحتوى	4

8. متطلبات الأعمال غير الوظيفية	5

9. الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية	5

10. افتراضات واعتماديات	5

11. المخاطر والتخفيف	5

12. مؤشرات نجاح مقترحة	6

13. مراحل التسليم المقترحة	6

14. معايير قبول الأعمال	6

15. القرارات المفتوحة المطلوب حسمها	7

16. الموافقة والاعتماد	7

ملحق أ — المصطلحات	7

سجل الوثيقة

| التفاصيل | البند |
| --- | --- |
| مسودة أولية تحتاج مراجعة العميل واعتماد النطاق | حالة الوثيقة |
| العميل، مالك المنتج، مدير المشروع، محلل الأعمال، فريق التصميم والتطوير والاختبار | الجمهور المستهدف |
| SRS، مخططات حالات الاستخدام، ERD، تصميم المعمارية، خطة الاختبار، خطة الإطلاق | الوثائق المرتبطة لاحقاً |
| أي وظيفة أو رقم غير معتمد صراحةً في هذه الوثيقة يُعد مقترحاً أو قراراً مفتوحاً، وليس التزاماً نهائياً | قاعدة التفسير |

1. الملخص التنفيذي

المشروع هو إنشاء منصة تعليمية رقمية آمنة وقابلة للتوسع، تجمع المحتوى الدراسي والتقييم والتعلم المباشر والمسجل والتواصل بين الطالب والمعلم في بيئة واحدة. تبدأ المرحلة الأولى بثلاث فئات دراسية: الصف السادس، والصف الثالث الثانوي، والمرحلة المتوسطة، مع تصميم يسمح بإضافة بقية الصفوف والمراحل لاحقاً دون إعادة بناء المنصة.

يراعي المشروع المستخدمين الذين يعتمدون على اتصال إنترنت محدود أو غير مستقر، مع التركيز على سهولة الوصول من الهاتف، وتنظيم المحتوى، وإدارة الصلاحيات، وحماية بيانات المستخدمين. وتُطرح ميزات الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية ضمن مرحلة لاحقة أو تجريبية بعد ضبط المحتوى وآلية مراجعة المعلم.

2. خلفية المشروع والمشكلة

تتوزع المواد التعليمية والكتب والامتحانات والحصص عادةً بين مصادر متعددة، ما قد يصعّب على الطالب الوصول المنظم إلى المحتوى ومتابعة تقدمه والتواصل مع المعلم. تستهدف المنصة تقليل هذا التشتت عبر نقطة وصول واحدة، وتوفير مكتبة رقمية وبنك أسئلة وأرشيف امتحانات، مع دعم الحصص المباشرة والمسجلة.

2.1 المشكلة التي يعالجها المشروع

تشتت الكتب والملفات والامتحانات بين قنوات ومصادر مختلفة.

صعوبة مراجعة الدروس عند تعذر حضور الحصة المباشرة.

الحاجة إلى تقييم ذاتي منظم عبر أسئلة وتمارين وامتحانات.

الحاجة إلى قناة تواصل واضحة بين الطالب والمعلم.

ضعف أو تذبذب الإنترنت لدى بعض المستخدمين، وما يسببه من صعوبة في مشاهدة الفيديو.

الحاجة إلى إضافة مراحل دراسية جديدة مع نمو الاستخدام.

3. أهداف الأعمال

توفير منصة موحدة للوصول إلى المحتوى التعليمي والامتحانات والحصص.

تسهيل تنظيم المواد حسب المرحلة والصف والمادة والوحدة أو الدرس.

تمكين الطلاب من مراجعة المحتوى المسجل وإجراء اختبارات إلكترونية.

تمكين المعلمين أو المسؤولين المخولين من إدارة المحتوى والأسئلة والحصص.

تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الاتصال المحدود عبر تقليل استهلاك البيانات وتوفير الملفات للتنزيل حيث يسمح الترخيص.

تأسيس بنية تنظيمية وتقنية تسمح بإضافة صفوف وخدمات جديدة تدريجياً.

دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الأسئلة والتعلم التفاعلي مع بقاء المراجعة البشرية.

4. أصحاب المصلحة والمستخدمون

| الاحتياجات والمسؤوليات الرئيسية | الفئة |
| --- | --- |
| الوصول إلى المواد والكتب والامتحانات، حضور الحصص أو مشاهدتها لاحقاً، أداء الاختبارات، ومراسلة المعلم. | الطالب |
| إدارة مواده وحصصه، رفع المحتوى والأسئلة والامتحانات، متابعة نتائج الطلاب، والرد على الرسائل. | المعلم |
| إدارة الحسابات والأدوار والمراحل والصفوف والمواد والمحتوى والسياسات العامة. | مدير المنصة |
| مراجعة وتصنيف الكتب والامتحانات والأسئلة والتحقق من صلاحية النشر. | مشرف المحتوى / الامتحانات |
| متابعة التقدم أو النتائج عند اعتماد هذه الفئة ضمن النطاق. | ولي الأمر — خيار قابل للدراسة |
| اعتماد الأولويات والنطاق والميزانية وسياسات التشغيل ومعايير القبول. | مالك المشروع / العميل |

5. نطاق المشروع

5.1 ضمن النطاق المبدئي

حسابات المستخدمين وتسجيل الدخول وإدارة الأدوار والصلاحيات.

إدارة المراحل والصفوف والمواد والدروس.

مكتبة تعليمية لعرض الملفات وتنزيلها وفق الصلاحيات وحقوق النشر.

بنك أسئلة مصنف حسب الصف والمادة والدرس ونوع السؤال ومستوى الصعوبة.

أرشيف امتحانات سابقة مع البحث والتصفية والعرض والتنزيل.

اختبارات إلكترونية أساسية، مع تصحيح تلقائي لأنواع الأسئلة القابلة للتصحيح الآلي.

جدولة الحصص المباشرة وربطها بخدمة بث مناسبة.

حفظ التسجيلات وإتاحتها للمستخدمين المخولين بعد انتهاء الحصة.

قناة رسائل بين الطالب والمعلم مع ضوابط الاستخدام.

لوحة إدارة لمتابعة المستخدمين والمحتوى والمواد والامتحانات.

تصميم متجاوب مع الهواتف والحواسيب، وواجهة عربية من اليمين إلى اليسار.

إعدادات أداء وأمان ونسخ احتياطي ومراقبة أساسية.

5.2 ضمن نطاق مرحلي لاحق / مشروط

توليد أسئلة وإجابات بالذكاء الاصطناعي من تسجيل الحصة أو نصها أو موادها.

لعبة تعليمية بنظام مراحل ونقاط وخيارات، مستوحاة من أسلوب المسابقات التلفزيونية (من سيربح المليون كمثال)  دون نسخ العلامات أو التصميمات المحمية.

تطبيق هاتف مستقل، إذا أثبتت الحاجة التجارية جدواه بعد إطلاق نسخة الويب.

بوابة ولي الأمر، التقارير المتقدمة، الشهادات، الإشعارات الموسعة، أو الاشتراكات والدفع الإلكتروني.

إضافة مراحل وصفوف ومناهج جديدة وفق خطة التوسع.

5.3 خارج النطاق ما لم يعتمد لاحقاً

إنتاج المحتوى الدراسي وتصوير جميع الحصص من الصفر؛ فذلك يتطلب اتفاقاً منفصلاً على المسؤوليات والتكلفة.

ضمان عمل الحصص المباشرة أو المراسلة دون اتصال بالإنترنت.

ضمان سعة غير محدودة أو سرعة مطلقة دون تحديد ميزانية وسعة مستهدفة وخدمات الاستضافة.

التصحيح الآلي الكامل للأسئلة المقالية دون مراجعة أو ضوابط جودة.

الدفع الإلكتروني أو ربط بوابات مالية قبل تحديد الدولة والعملة ومزود الخدمة والالتزامات القانونية.

6. المتطلبات التجارية / قدرات الأعمال

| ملاحظات | الأولوية | المطلب | المعرّف |
| --- | --- | --- | --- |
| أساس المنتج. | عالية | توحيد الوصول إلى المحتوى التعليمي في منصة واحدة. | BR-01 |
| يجب تحديد المنهج والدولة والتسمية الدقيقة للمراحل. | عالية | بدء التشغيل بثلاث فئات: الصف السادس، الثالث الثانوي، والمرحلة المتوسطة. | BR-02 |
| تُراعى حقوق النشر. | عالية | توفير كتب وامتحانات سابقة منظمة وقابلة للبحث. | BR-03 |
| يعتمد على خدمة بث وتخزين. | عالية | تمكين الطالب من حضور الحصص ومراجعة تسجيلاتها. | BR-04 |
| يُترجم إلى مقاييس أداء في SRS. | عالية | دعم الاستخدام عبر اتصال ضعيف أو متذبذب قدر الإمكان. | BR-05 |
| تحدد سياسة الإشراف والاحتفاظ بالرسائل. | عالية | توفير تواصل مباشر بالرسائل بين الطالب والمعلم. | BR-06 |
| تجريبي مع مراجعة بشرية. | لاحقة | تقديم تعلم تفاعلي مولد للأسئلة بالذكاء الاصطناعي. | BR-07 |
| تصميم البيانات والصلاحيات يدعم التوسع. | عالية | السماح بالتوسع إلى مراحل وصفوف إضافية. | BR-08 |

7. رحلات الاستخدام الرئيسية

7.1 رحلة الطالب

يسجل الدخول إلى حسابه.

يختار المرحلة والصف والمادة.

يفتح كتاباً أو امتحاناً سابقاً أو درساً.

ينضم إلى حصة مباشرة أو يشاهد تسجيلاً متاحاً.

يؤدي اختباراً إلكترونياً ويطّلع على نتيجته وفق سياسة التقييم.

يرسل رسالة إلى المعلم من خلال قناة التواصل المعتمدة.

7.2 رحلة المعلم

يسجل الدخول إلى لوحة المعلم.

يفتح المواد والصفوف المسندة إليه.

يرفع مادة أو امتحاناً أو ينشئ أسئلة، ثم يحفظها كمسودة أو يرسلها للمراجعة حسب الصلاحيات.

ينشئ موعد حصة ويربطه بخدمة البث.

يتأكد من إتاحة التسجيل بعد الحصة للمستفيدين المخولين.

يراجع نتائج الطلاب ويرد على الرسائل.

7.3 رحلة إدارة المحتوى

إضافة المرحلة والصف والمادة.

رفع الملف أو إدخال بيانات الامتحان أو السؤال.

تحديد التصنيف وحقوق الوصول وحالة النشر.

مراجعة المحتوى واعتماده.

إتاحته للمستخدمين وفق الصف والمادة والصلاحية.

8. متطلبات الأعمال غير الوظيفية

| ما يلزم حسمه في SRS | توقع الأعمال | المجال |
| --- | --- | --- |
| سياسة كلمات المرور، المصادقة الإضافية، الصلاحيات، التشفير، السجلات، الاحتفاظ والحذف. | حماية الحسابات والرسائل والمحتوى والبيانات الشخصية. | الأمان والخصوصية |
| أزمنة استجابة مستهدفة، حجم الطلبات، ومقاييس الأداء. | تجربة سريعة ومستقرة في الاستخدام المعتاد. | الأداء |
| المستخدمون المسجلون والمتزامنون، الحصص المتزامنة، وخطة اختبار الضغط. | استيعاب زيادة المستخدمين والمحتوى والفصول. | السعة والتوسع |
| أحجام الملفات، جودات الفيديو، الاستئناف بعد الانقطاع، وسياسة التخزين المؤقت. | تقليل استهلاك البيانات وإتاحة المواد القابلة للتنزيل. | الإنترنت المحدود |
| نسبة التوافر المستهدفة، RPO وRTO، وتواتر النسخ الاحتياطي. | تقليل أثر الأعطال وحماية المحتوى. | التوافر والاستعادة |
| الأجهزة والمتصفحات المدعومة ومعايير سهولة الوصول. | واجهة واضحة ومتوافقة مع الهاتف والعربية. | سهولة الاستخدام |
| معايير الكود، التوثيق، البيئات، وإدارة الإصدارات. | إمكانية إضافة وظائف ومراحل لاحقاً. | قابلية الصيانة |
| الأدوار، موافقات المستخدمين، وسياسة البيانات الخاصة بالقُصّر إن انطبقت. | تقييد الوصول إلى بيانات الطلاب والرسائل والنتائج. | الخصوصية التعليمية |

9. الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية

تُعامل هذه القدرات كمرحلة لاحقة أو تجربة محدودة؛ لأنها تحتاج إلى جودة مصدر المحتوى، وتكلفة تشغيل، وضوابط تمنع نشر معلومات أو إجابات خاطئة.

مصدر التوليد: نص الحصة أو تفريغها النصي أو محتوى الدرس المعتمد.

المخرجات المقترحة: أسئلة اختيار من متعدد، صح/خطأ، إجابات نموذجية، وتفسير مختصر للإجابة.

المراجعة: لا تُنشر الأسئلة المولدة للطلاب تلقائياً قبل اعتماد المعلم أو المسؤول المخول، ما لم تُعتمد سياسة مختلفة.

اللعبة: نقاط ومراحل ومحاولات وتغذية راجعة، مع حفظ التقدم عند الحاجة.

الشفافية: توضيح أن الأسئلة مولدة آلياً عند عرضها للمراجع، وتوفير آلية للإبلاغ عن الخطأ.

الخصوصية والتكلفة: تحديد ما إذا كانت التسجيلات سترسل إلى مزود خارجي، وكيف تُحمى، وما حدود الاستخدام والتكلفة.

10. افتراضات واعتماديات

العميل أو الجهة المالكة ستحدد المناهج والبلد والجهة التعليمية المستهدفة.

توفير الكتب والامتحانات والتسجيلات أو الحصول على حقوق استخدامها مسؤولية تُحدد تعاقدياً.

الحصص المباشرة والمسجلة ستعتمد على مزود بث وتخزين مناسب؛ لا يُفترض أن يستضيف التطبيق كل الفيديوهات بنفسه.

تحتاج الوظائف السحابية، مثل الرسائل والحصص المباشرة وتوليد الأسئلة عبر خدمة خارجية، إلى اتصال بالإنترنت.

التنزيل والاستخدام دون اتصال يقتصران على المحتوى الذي تم تنزيله مسبقاً، وبما يتوافق مع حقوق النشر وسياسة الوصول.

أي تقدير للتكلفة أو الجدول الزمني يظل أولياً حتى تُحسم المتطلبات والعدد المتوقع للمستخدمين ومزودو الخدمات.

11. المخاطر والتخفيف

| المعالجة المقترحة | الأثر المحتمل | الخطر |
| --- | --- | --- |
| جودات متكيفة، ملفات مضغوطة، تنزيل المحتوى، واختبارات ميدانية. | تعذر مشاهدة الحصص أو انخفاض التفاعل. | ضعف الاتصال أو ارتفاع تكلفة البيانات |
| تقدير دقائق المشاهدة والتخزين، تحديد سياسات الاحتفاظ، ومراقبة الاستهلاك. | تجاوز الميزانية عند زيادة الاستخدام. | ارتفاع تكلفة الفيديو والتخزين |
| تحديد سعة مستهدفة واختبارات ضغط ومراقبة وتوسعة تدريجية. | بطء أو تعطل النظام. | زيادة عدد المستخدمين فجأة |
| صلاحيات دقيقة، حماية الجلسات، روابط موقعة للملفات، وسجلات ومراجعات أمنية. | ضرر خصوصية وحقوق نشر. | تسرب حساب أو محتوى |
| مراجعة المعلم، اختبار الجودة، وآلية تصحيح وإزالة المحتوى. | أسئلة أو إجابات تعليمية غير صحيحة. | أخطاء الذكاء الاصطناعي |
| سجل للمصدر والمالك والترخيص والموافقات. | شكاوى أو إزالة ملفات. | عدم وضوح حقوق المحتوى |
| اعتماد النطاق المرحلي وإدارة طلبات التغيير. | تأخير وتكاليف إضافية. | توسع النطاق أثناء التنفيذ |

12. مؤشرات نجاح مقترحة

القيم الرقمية النهائية لا تُثبت في هذه المسودة؛ بل يعتمدها العميل بعد تحديد الميزانية وحجم الاستخدام وخط الأساس.

| طريقة القياس المقترحة | المؤشر |
| --- | --- |
| عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً/شهرياً ونسبة العودة. | استخدام المنصة |
| عدد مرات فتح الكتب والامتحانات ونسبة نجاح التنزيل. | الوصول إلى المحتوى |
| عدد الاختبارات المكتملة، ومتوسط النتائج، ومعدل إكمال الدروس. | التعلم والتقييم |
| نسبة نجاح بدء التشغيل، ومعدل الانقطاع، ووقت بدء الفيديو. | جودة الحصص |
| زمن الاستجابة ومعدلات الأخطاء تحت حمل متفق عليه. | الأداء |
| استبيانات قصيرة ومعدل الشكاوى ووقت معالجتها. | رضا المستخدمين |
| نسبة الأسئلة التي يعتمدها المعلم دون تعديل جوهري، ومعدل الأخطاء المبلغ عنها. | جودة الأسئلة الآلية |

13. مراحل التسليم المقترحة

| مخرج المرحلة | النطاق | المرحلة |
| --- | --- | --- |
| BRD معتمد وقائمة قرارات مفتوحة. | تثبيت BRD، تحديد المستخدمين والأحجام والميزانية والسياسات. | 0 — التحليل والاعتماد |
| نسخة أولية قابلة للاختبار. | الحسابات والصلاحيات والصفوف والمواد والمكتبة والامتحانات وبنك الأسئلة والاختبارات الأساسية. | 1 — الأساس التعليمي |
| تجربة حصص مباشرة ومسجلة. | جدولة الحصص، التكامل مع البث المباشر، حفظ التسجيلات وإتاحتها. | 2 — الفيديو |
| قناة تواصل عاملة ومختبرة. | الرسائل والإشعارات وضوابط التواصل. | 3 — التواصل |
| ميزة تجريبية مقاسة الجودة والتكلفة. | توليد أسئلة وأجوبة وتجربة اللعبة التعليمية مع مراجعة المعلم. | 4 — الذكاء الاصطناعي |
| إصدارات توسع تدريجية. | إضافة المراحل وتحسين السعة والأداء حسب البيانات الفعلية. | 5 — التوسع |

14. معايير قبول الأعمال

اعتماد العميل لنطاق المرحلة الأولى والصفوف والمواد المشمولة.

تمكن الطالب من الوصول إلى المحتوى المسموح له فقط.

تمكن المسؤول المخول من إضافة الكتب والامتحانات وتصنيفها ونشرها.

تمكن الطالب من أداء اختبار أساسي والاطلاع على النتيجة وفق قواعد الاختبار.

نجاح تجربة الحصة المباشرة والتسجيل والمشاهدة اللاحقة ضمن الخدمة المختارة.

نجاح اختبار الرسائل بين حساب طالب وحساب معلم مخولين.

تنفيذ اختبارات أداء وأمان وفق أرقام متفق عليها قبل الإطلاق.

توثيق النسخ الاحتياطي والاستعادة، ومسؤوليات إدارة المحتوى والدعم.

توقيع محضر قبول المرحلة من العميل بعد معالجة العيوب الحرجة.

15. القرارات المفتوحة المطلوب حسمها

| الحالة | سبب الأهمية | السؤال / القرار | # |
| --- | --- | --- | --- |
| مطلوب من العميل | تحديد الصفوف والمحتوى والامتثال. | ما الدولة والمناهج والجهة التعليمية التي تستهدفها المنصة؟ | 1 |
| مفتوح | التصميم وتجربة المستخدم. | ما الاسم التجاري والهوية البصرية؟ | 2 |
| مطلوب من العميل | السعة والاستضافة والتكلفة. | كم عدد الطلاب المسجلين والمتزامنين المتوقع عند الإطلاق وبعد سنة؟ | 3 |
| مطلوب من العميل | اختيار خدمة الفيديو وحساب الاستهلاك. | كم حصة مباشرة ستعمل في الوقت نفسه، وكم متوسط مدة الحصة؟ | 4 |
| مفتوح | حقوق الوصول ونموذج التشغيل. | هل ستُتاح الكتب والتنزيلات لكل المستخدمين أم حسب اشتراك/صلاحية؟ | 5 |
| مفتوح | نطاق مالي وقانوني إضافي. | هل توجد رسوم أو اشتراكات أو دفع إلكتروني؟ | 6 |
| مطلوب من العميل | حوكمة المحتوى والجودة. | من يرفع المحتوى ويراجعه ويعتمد نشره؟ | 7 |
| مطلوب من العميل | اختيار الاستضافة والفيديو والذكاء الاصطناعي. | ما الميزانية الأولية والتشغيلية الشهرية؟ | 8 |
| مفتوح | الأمان وحماية الطلاب وسياسة التواصل. | هل الرسائل فردية فقط أم تشمل مجموعات وإشرافاً؟ | 9 |
| مقترح: مرحلة لاحقة | ضبط نطاق النسخة الأولى. | هل توليد الأسئلة بالذكاء الاصطناعي شرط للإطلاق أم مرحلة لاحقة؟ | 10 |
| مطلوب من العميل | تحويل «سريع وممتاز» إلى أرقام قابلة للقياس. | ما مستوى التوافر وزمن الاستجابة المقبولان؟ | 11 |
| مفتوح | التكلفة والخصوصية والامتثال. | ما سياسة الاحتفاظ بالتسجيلات والرسائل والبيانات؟ | 12 |

16. الموافقة والاعتماد

يؤكد التوقيع أدناه أن الأطراف راجعت أهداف الأعمال والنطاق المبدئي والافتراضات والقرارات المفتوحة. ولا تُعد الوظائف المشروطة أو القرارات غير المحسومة التزاماً نهائياً قبل توثيقها واعتمادها.

| التاريخ | التوقيع | الاسم | الدور |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ممثل العميل / مالك المشروع |
|  |  |  | مدير المشروع / المحلل |

ملحق أ — المصطلحات

| المعنى | المصطلح |
| --- | --- |
| وثيقة متطلبات الأعمال؛ توضح أهداف المشروع واحتياجات العمل ونطاقه. | BRD |
| وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات؛ تفصل سلوك النظام ومتطلباته القابلة للاختبار. | SRS |
| نظام إدارة التعلم. | LMS |
| الحد الأدنى من المنتج القابل للاستخدام والاختبار. | MVP |
| شبكة توصيل المحتوى لتقريب الملفات من المستخدمين وتقليل زمن التحميل. | CDN |
| الحد المقبول لفقدان البيانات مقاساً بالزمن عند وقوع عطل. | RPO |
| المدة المستهدفة لاستعادة الخدمة بعد العطل. | RTO |